BrightToDo 团队改进计划表（中期评审反馈）

| 项目名称 BrightToDo（ToDo List Agent） | 评审阶段 中期评审 / Sprint 2 成果演示反馈 | 中期评审日期 2026-06-08 | Sprint Sprint 2（2026-05-26 ~ 2026-06-06） | 主持/汇总人 刘冰青 | 参与人员 全体 7 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

交付确认结论：核心 ToDo Agent 演示链路已完成阶段性稳定化改进；现场反馈的 4 项问题及 1 项流程改进行动均已完成验收，交付状态更新为“已完成，已验收”。

| 序号 | Stakeholder 反馈问题 | 成果验收情况 | 原因分析 | 改进措施 | 负责人 | 完成时间 | 验收证据/关闭标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 日程冲突提示不够清晰 | 已完成：新增已有待办占用时段避让，冲突原因、推荐时段和备选时段已进入前后端链路。 | 课程约束、已有待办和建议时段之间的冲突解释未充分前置到界面。 | 补充冲突原因说明、冲突高亮和备选时间提示，明确用户下一步操作。 | 谢雨涵 / 周汕 | 2026-06-11 | ScheduleSuggest blocked_slots、课程约束避让、无可用时段和备选时段测试通过；前端展示冲突原因和备选按钮。 | 已完成/已验收 |
| A-02 | Agent 自动推荐空闲时间能力需增强 | 已完成：自然语言规划和附件规划均接入当前 Todo 占用时段，新增任务可自动顺延到可用时间。 | 任务优先级、截止时间、预估时长与空闲时段的联动展示不够完整。 | 完善编排逻辑接入，按优先级、截止日期和预估时长推荐合适空闲时间。 | 邢丙鑫 / 周汕 / 谢雨涵 | 2026-06-13 | 附件/文本规划服务测试验证 suggested_start/end 写入与 schedule_alternatives 返回；router 新字段契约测试通过。 | 已完成/已验收 |
| A-03 | LLM API 调用稳定性不足 | 已完成：非流式文本调用优先使用 OpenAI 兼容 /v1/responses，端点不支持时自动回退 Chat Completions。 | 缺少统一的超时、重试、错误提示和演示兜底数据策略。 | 补充超时重试、配置检查、可理解错误提示和演示兜底数据，避免主流程阻塞。 | 周汕 / 邢丙鑫 / 魏学伟 | 2026-06-12 | 已合入 LLM Responses 提交；test_llm_client_responses.py 与 test_llm_config_responses.py 通过，/api/test-llm-config 返回 api_mode。 | 已完成/已验收 |
| A-04 | 附件识别规划过程体验需优化 | 已完成：附件规划入口统一文件状态、识别摘要、失败提示、重试入口和确认创建流程。 | 上传校验、处理中状态、识别结果编辑和失败重试缺少统一体验闭环。 | 优化上传校验、处理状态、识别结果可编辑、失败重试和确认创建流程。 | 谢雨涵 / 周汕 / 刘倩倩 | 2026-06-14 | raw_text_preview 已进入前端类型；两个入口可保留文件和 prompt 重试；pnpm type-check 与 pnpm check 通过。 | 已完成/已验收 |
| A-05 | Sprint 评审反馈与验收留痕需完善 | 已完成：评审问题、验收证据和关闭状态已形成同步留痕。 | 评审问题、验收证据和关闭状态需要统一记录，便于后续提交和复盘。 | 建立评审问题记录、验收证据截图/测试记录和关闭状态跟踪机制。 | 刘冰青 / 任一鸣 / 刘倩倩 | 2026-06-10 | 新增中期改进任务验收记录_2026-06-14.md，Word 计划表同步更新并随代码交付归档。 | 已完成/已验收 |

备注：本表已根据 2026-06-14 稳定化阶段实现、测试和文档留痕更新。